Приложение № 1

к Государственной целевой программе

«Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта, на 2019-2021 годы»

Сохранение недвижимых объектов культурного наследия,

требующих неотложного ремонта

| № | Программные мероприятия | Место нахождения | Сроки исполнения |  | Примерный объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ремонта мемориальных плит, ступеней и устройство козырька над общей памятной плитой на объекте «Мемориальный комплекс Славы» | ул. 25 Октября | 2019 |  | 34,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск |
| 2. | Ремонт постамента, косметический ремонт самолета (очистка, покраска) на объекте «Памятник воинам-авиаторам» | ул. Юности | 2019 |  | 21,0 | Местный бюджет | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск |
| 3. | Ремонтные работы по основанию знака и его территории на объекте «Знак в честь электростанции 1922 года, названной именем В.И. Ленина» | ул. 25 Октября напротив завода П.Ткаченко | 2019 |  | 40,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск |
| 4. | Снятие окисления со скульптуры на объекте «Памятник А.В. Суворову» | Площадь им. АВ. Суворова | 2020 |  | 35,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск |
|  | Итого: В том числе республиканский бюджет местный бюджет |  |  |  | 130,0 109,0 21,0 |  |  |
|  | город Бендеры |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт бетонной площадки перед Мемориалом на объекте «Мемориал революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников (в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции) | ул. Академика Федорова, 8 | 2019 |  | 31,2 | Республиканский бюджет | Государственная администрация города Бендеры |
| 6. | Смена плиточного покрытия на объекте «Памятник бендерчанам, погибшим в Афганистане» | Площадь Героев | 2019 |  | 6,0 | Местный бюджет | Государственная администрация города Бендеры |
| 7. | Ремонт плиточного покрытия, устройство пешеходных дорожек на объекте «Аллея Славы» | ул. Павлика Морозова (Борисовское кладбище) | 2019 |  | 35,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация города Бендеры |
|  | Итого: В том числе республиканский бюджет местный бюджет |  |  |  | 72,2 66,2 6,0 |  |  |
| Слободзейский район и город Слободзея |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт 2-х водоемов; ремонт фасада и кровли лебединого дворца; установка ограждения парка на объекте «Государственный парк-памятник садово-паркового искусства им. Д.К. Родина» | с. Чобручи, ул. Ленина | 2019 |  | 1 500,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея |
| 9. | Капитальный ремонт объекта «Обелиск Славы» | г. Слободзея, ул. Фрунзе | 2019 |  | 350,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея |
| 10. | Капитальный ремонт объекта «Мемориал Славы» | г. Слободзея р/ч ул. 50 лет Октября | 2019 |  | 280,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея |
| 11. | Ремонт бетонного покрытия на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | с. Чобручи, ул. Ленина | 2020 |  | 120,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея |
| 12. | Капитальный ремонт памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | с. Незавертайловка, ул. Ленина, центр села | 2020 |  | 200,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея |
|  | Итого: республиканский бюджет |  |  |  | 2 450,0 |  |  |
| Григориопольский район и город Григориополь |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонтно-восстановительная работа либо установка нового объекта на братской могиле: памятника, стелы, памятного знака на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | п. Карманово, ул. Полевая, б/н | 2019 |  | 480,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь |
| 14. | Ремонт и реставрация скульптуры на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | с. Бутор, ул. Ленина, б/н (возле здания Дома культуры) | 2020 |  | 15,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь |
| 15. | Частичный ремонт скульптуры солдата (реставрация автомата) на объекте «Памятник Воину-освободителю на Братской могиле» | с. Гыртоп ул. Мира,б/н, | 2021 |  | 8,55 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь |
|  | Итого: республиканский бюджет |  |  |  | 503,55 |  |  |
| Дубоссарский район и города Дубоссары |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | г. Дубоссары, микрорайон Лунга, ул. Свердлова, 145а | 2019 |  | 55,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 17. | Благоустройство и освещение объекта «Памятник-стела, установленная в память о погибших защитниках города» | Дубоссары, м/р Б. Фонтан, ул. Буденного, 1 | 2019 2020 |  | 70,0 50,0 | Республиканский бюджет Республиканский бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 18. | Капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | с. Цыбулевка, ул. Ленина (центр села) | 2020 2021 |  | 100,0 130,0 | Республиканский бюджет Республиканский бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
|  | Итого: республиканский бюджет |  |  |  | 405,0 |  |  |
| Рыбницкий район и город Рыбница |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт на объекте «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | г. Рыбница, ул. Титова | 2019 |  | 390,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница |
| 20. | Капитальный ремонт (трещина в колонне, нарушена целостность) объекта «Башня ветров (памятник фельдмаршалу П.Х Витгенштейну)» | с. Строенцы | 2020 |  | 500,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница |
| 21. | Капитальный ремонт на объекте «Памятник погибшим односельчанам, в годы Великов Отечественной войны 1941-1945 годов» | с. Гидирим | 2021 |  | 480,0 | Республиканский бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница |
|  | Итого: республиканский бюджет |  |  |  | 1 370,0 |  |  |
| Каменский район и город Каменка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Косметический ремонт на объекте «Мемориальный дом-музей Ф.И. Жарчинского» | с. Рашково | 2019 | 55,0 |  | Республиканский бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменка |
| 23. | Косметический ремонт на объекте «Литературно-мемориальный музей П.П. Вершигоры» | с. Севериновка | 2019 | 80,0 |  | Республиканский бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменка |
| 24. | Капитальный ремонт на объекте «Мемориальный дом-музей И.С. Солтыса» | с. Кузьмин | 2020 | 70,0 |  | Республиканский бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменка |
| 25. | Косметический ремонт на объекте «Мемориальный дом-музей И.Н. Коваля» | г. Каменка, ул. Кирова, 3-пер., 8 | 2021 | 45,0 |  | Республиканский бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменка |
|  | Итого: республиканский бюджет |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: В том числе республиканский бюджет местный бюджет |  |  |  | 5 180,75 5 153, 75 27,0 |  |  |